文策析项目周例会会议纪要

会议时间：2026年10月20日 下午2点

参会人员：产品部、研发部、测试组。

一、张伟请在本周四前完成前端兼容性修复，完成后同步测试组。

二、李娟负责本周内完成回归测试并提交测试报告，优先级高。

三、下周三前的上线评审会议由王磊负责。

本次预算报价 18 万元，合同金额为 35 万元，请核对口径。